Об утверждении районной программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Тюльганского района

на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=C57712B27B87098EF1530642FE4BB24462291B36CF5B1A7DC77BE42FE6I208G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения оренбургской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить районную [программу](#Par53) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2014 - 2020 годы».

2. Признать утратившими постановление администрации Тюльганского района от 28 февраля 2012 года [№](consultantplus://offline/ref=C57712B27B87098EF153184FE827EF4063204C38C95F19299A24BF72B12103A4IA02G) 136–п «Об утверждении целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2012 - 2016 годы»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по оперативному управлению С.В.Задорожного.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава района И.В.Буцких

Приложение

к постановлению

администрации района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Тюльганского района» на 2014 - 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Тюльганского района» на 2014 – 2020 годы. |
| Основание для разработки | - [Указ](consultantplus://offline/ref=C57712B27B87098EF1530642FE4BB24462291B36CF5B1A7DC77BE42FE6I208G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения оренбургской области». |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Тюльганского района Оренбургской области. |
| Заказчик координатор Программы | -заместитель главы администрации района по оперативному управлению. |
| Разработчик-Исполнитель Программы | - администрация Тюльганского района Оренбургской области. |
| Соисполнители Программы | - администрации МО поселений, частные инвесторы. |
| Цели и задачи программы | - повышение качества и надежности предоставления  жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | - уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году 49,0 %;  - доля частных компаний, управляющих объектами  коммунальной инфраструктуры на основе концессионных  соглашений и других договоров, от общего количества  организаций коммунального комплекса к 2020г. - 100,0 %;  - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,  в общем объеме сточных вод, пропущенных через  очистные сооружения:  2015 год - 51,0 %,  2017 год - 53,0 %,  2020 год - 55,0 %;  - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в  замене, в суммарной протяженности уличной  водопроводной сети:  2015 год - 36,0 %,  2017год - 28,0 %,  2020 год - 25,0 %;  - доля утечек и неучтенного расхода воды в общем  объеме поданной воды:  2015 год - 18,0 %,  2017 год - 16,0 %,  2020 год - 15,0 %;  - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в  замене, в суммарной протяженности уличной  канализационной сети:  2015 год - 31,0 %,  2017 год - 27,0 %,  2020 год - 25,0 %;  - темп изменения (снижения) объема потребления  холодной и горячей воды населением и  бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с  предшествующим годом в период:  2014 - 2015 годов - на 6,9 %,  2016 - 2017 годов - на 6,5 %,  2018 - 2020 годов - на 6,5 %;  - доля заемных средств в общем объеме капитальных  вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод:  к 2015 году – на 16,5 % ,  к 2018 году - на 30,0 %,  к 2020 году на уровне 30,0 %; |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2014 - 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - объем финансирования программы из областного  бюджета составит 189788,0 тыс. рублей (прогнозно) в том числе по годам:  2014 год - 23310,0 тыс. рублей;  2015 год - 24475,0 тыс. рублей;  2016 год - 25699,0 тыс. рублей;  2017 год - 26984,0 тыс. рублей;  2018 год - 28333,0 тыс. рублей;  2019 год - 29750,0 тыс. рублей;  2020 год - 31237,0 тыс. рублей.  - предполагается направление средств местных бюджетов  - 9489,0 тыс. рублей (прогнозно);  - привлечение средств внебюджетных источников, в том  числе:  юридических лиц (прогнозно) - 1200,0 тыс. рублей  (по согласованию) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - повышение качества и надежности предоставления  результаты жилищно-коммунальных услуг населению;  реализации снижение уровня потерь при производстве, программы транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;  - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры  до 49,0 %;  - улучшение экологической ситуации;  - снижение расходов граждан, бюджетов муниципальных  образований на коммунальные услуги за счет проведения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов. |

1. Характеристика жилищно-коммунальной сферы

и прогноз ее развития

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Тюльганского района прошло несколько этапов, в ходе которых выполнены задачи совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

В целях гарантированного обеспечения населения Тюльганского района коммунальными услугами: теплом, питьевой водой, водоотведением, отвечающими нормативным требованиям, реализуются программы "[Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры](consultantplus://offline/ref=566E0FE586C2EE13F478E9B7FD07B324FE17E1323D630847033A84C26C67C63E950A9B2DC77C4351B6775DJ401G) Тюльганского района" на 2012 - 2016 годы, "[Обеспечение населения](consultantplus://offline/ref=566E0FE586C2EE13F478E9B7FD07B324FE17E1323D630546023A84C26C67C63E950A9B2DC77C4351B6775DJ401G) п. Тюльган Оренбургской области питьевой водой" на 2012 - 2016 годы, «Устойчивое развитие сельских территорий Тюльганского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период 2020 года. Данные целевые программы призваны оказывать помощь муниципальным образованиям района в строительстве, реконструкции и проведении капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволило снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

повысить надежность работы инженерной инфраструктуры;

повысить комфортность условий проживания населения на территории района за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

повысить рациональное использование энергоресурсов;

улучшить экологическое состояние территорий.

2. Приоритеты, цели, задачи и срок реализации программы

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах.

Вторым приоритетом являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Реализация программы позволит:

привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства областного и местных бюджетов, внебюджетных средств (частных инвестиций);

обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

За счет средств Фонда ЖКХ будут осуществляться мероприятия по поддержке частных инвестиций в виде предоставления субсидий областного бюджета на софинансирование мероприятий модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Цель программы соответствует:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным [Концепцией](consultantplus://offline/ref=566E0FE586C2EE13F478F7BAEB6BEE20F71CB93F38615719503CD39D3C61937ED50CCE6E837142J509G) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным [Указом](consultantplus://offline/ref=566E0FE586C2EE13F478F7BAEB6BEE20FF1EB63C3A6F0A135865DF9F3BJ60EG) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

постановлению Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения оренбургской области».

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Решение вышеуказанных задач позволит повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению и обеспечить достижение значений целевых показателей (индикаторов) настоящей Программы.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

3. Перечень основных мероприятий программы

Перечень мероприятий предусматривает:

строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры;

выделение субсидии муниципальным образованиям на софинансирование строительства, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры собственности муниципальных образований;

выделение субсидии муниципальным образованиям на софинансирование работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в их собственности;

С использованием средств областного бюджета будут финансироваться преимущественно проекты по модернизации и капитальному ремонту сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, направленные на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов.

Реализация мероприятий при участии областного бюджета позволит обеспечить плановый подход к организации модернизации, капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сфере управления системами коммунальной инфраструктуры.

Администрация осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

4. Характеристика мер

правового и государственного регулирования

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется в рамках:

областной адресной программы, сформированной на основе утвержденных муниципальных адресных программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, разработанных в соответствии с требованиями [статьи 16.1](consultantplus://offline/ref=566E0FE586C2EE13F478F7BAEB6BEE20FF18B637306C0A135865DF9F3B6ECC69D245C26F83714654JB06G) Федерального закона N 185-ФЗ;

районной программы за счет средств областного и районного бюджетов с привлечением внебюджетных средств.

Средства областного бюджета на софинансирование работ по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры направляются в виде субсидий в бюджеты муниципальных образований в зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности.

Расчетный уровень бюджетной обеспеченности определяется в порядке, установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=566E0FE586C2EE13F478E9B7FD07B324FE17E1323C6A03460C3A84C26C67C63EJ905G) Оренбургской области от 30 ноября 2005 года N 2738/499-III-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области".

Органы местного самоуправления района определяют объемы финансовых средств, направляемых из местных бюджетов на финансирование мероприятий, с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета, потребностей в проведении мероприятий и сроков их выполнения, установленных градостроительным законодательством.

При этом доля средств местных бюджетов может снижаться в случае направления средств на финансирование мероприятий подпрограммы внебюджетных источников - юридических лиц, привлекаемых на договорной основе.

Реализация подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – администрацией Тюльганского района Оренбургской области.

Механизм реализации представляет собой систему отбора муниципальных образований района, имеющих конкретные проекты строительства и (или) сметную документацию на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, для предоставления субсидий из областного бюджета.

К отбору для предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы по строительству, модернизации и проведению работ по капитальному ремонту допускаются муниципальные образования района при условии:

наличия муниципальной программы, направленной на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемой за счет средств местного бюджета;

наличия проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае строительства или модернизации объектов);

наличия сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законодательством порядке (в случае капитального ремонта объектов);

наличия в местном бюджете ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципальных образований в объеме, соответствующем установленному уровню софинансирования из областного бюджета;

обязательства обеспечить достижение целевых показателей в результате реализации подпрограммы.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств областного бюджета, местных бюджетов и частных инвестиций привлекаемых на договорной основе. Объемы финансирования Программы приведены в приложении №1.

Объемы средств, выделяемых из областного и местных бюджетов на реализацию программы, в течение года могут уточняться и изменяться с учетом приоритетных мероприятий и исходя из возможностей бюджетов.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее финансовых средств обеспечивается за счет:

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

2) прозрачности прохождения средств областного и местного бюджетов;

3) создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками;

4) привлечение частного капитала в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

- снижения общего износа основных фондов коммунального сектора;

- доли частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- снижения потребления энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Тюльганского района» на 2014 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Тюльганского района» на 2014 - 2020 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов в ценах 2 квартала 2013 года (тыс. рублей). | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой блочно-модульной сертифицированной котельной МКВ- 0,4 для средней общеобразовательной школы Оренбургская область Тюльганский район пер. Быстроновского 1а. | Всего | 8716 |  |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет | 8280 |  |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет | 436 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт теплосети от т/к ул.Ленина д.1 до т/к ул.Ленина, д.15 п.Тюльган Оренбургской области. | Всего | 3559 |  |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет | 3381 |  |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет | 178 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сети водоснабжения 5-6 мкр п.Тюльган Тюльганского района (ул.Культурная, ул.Олимпийская, ул.Сосновая, ул.Солнечная). | Всего |  | 3242 |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  | 3079 |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  | 163 |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения Екатеринославской средней общеобразовательной школы, дома культуры и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с. Екатеринославка, ул. Мельник, д. 47. | Всего |  | 8900 |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  | 8455 |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  | 445 |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт бойлеров ул. Шахтостроительная в п.Тюльган Оренбургской области. | Всего |  | 2953 |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  | 2805 |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  | 148 |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 5 до ПК 6 | Всего |  | 3235 |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  | 3073 |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  | 162 |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт системы водопровода с.Благовещенка Тюльганского района Оренбургской области от ул.Степная до башни Рожновского; соединение от ул.Степная до ул.Хабаровская; ул.Центральная; ул.Степная; водопровод к СДК. | Всего |  | 1439 |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  | 1367 |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  | 72 |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Городки Тюльганского района Оренбургской области по ул. Бобкова, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская; с.Новосергиевка ул.Центральная (завершение работ). | Всего |  |  |  |  |  |  | 1225 |
| Обл. бюджет |  |  |  |  |  |  | 1163 |
| Местн. бюджет |  |  |  |  |  |  | 62 |
| Внебюдж. ист. |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Капитальный ремонт водопровода с.Троицкое по ул. Степная, Медведева, Кирова, площадь им.Калинина и с. Николаевка. | Всего |  | 2393 |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  | 2273 |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт водопровода в с.Алмала Тюльганского района Оренбургской области. | Всего |  |  |  |  |  |  | 1445 |
| Обл. бюджет |  |  |  |  |  |  | 1372 |
| Местн. бюджет |  |  |  |  |  |  | 73 |
| Внебюдж. ист. |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводной сети с.Екатеринославка по улицам Редько, Мельник, Заречная и с. Аустяново по ул. Центральная, Аустяновская. | Всего |  |  | 1569 |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  | 1490 |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  | 79 |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт ХВС ул. Первомайская п.Тюльган Оренбургской области. | Всего |  | 523 |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  | 496 |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  | 27 |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт котельной к интернату, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Тугустемир, ул.Западная, д. 2/1 а. | Всего |  |  | 1050 |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  | 997 |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Тугустемир, ул.Звездная, 3а | Всего |  |  | 915 |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  | 869 |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ташла, ул. Коммунаров, 2. | Всего |  | 2524 |  |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  | 2397 |  |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Разномойка, ул.Советская, д. 152. | Всего |  |  |  | 1185 |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  |  | 1125 |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Репьевка, ул.Школьная, д. 4. | Всего |  |  | 1839 |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  | 1746 |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  | 93 |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ивановка, ул.Мира, д.50 а. | Всего |  |  |  | 2248 |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  |  | 2135 |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  | 113 |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Городки, ул.Советская, 16 а. | Всего |  |  |  | 823 |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  |  | 781 |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 20 | *«*Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Алабердино, ул.Школьная, 3. | Всего |  |  |  |  | 940 |  |  |
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 893 |  |  |
| Местн. бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  |  | 47 |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Тугустемир, ул.Мира, д.2/1. | Всего |  |  |  | 766 |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  |  | 727 |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Нововасильевка, ул.Молодежная, 1. | Всего |  |  |  |  | 1102 |  |  |
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1046 |  |  |
| Местн. бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  |  | 56 |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Троицкое, ул.Ленинская, д. 3а. | Всего |  |  |  |  |  | 1172 |  |
| Обл. бюджет |  |  |  |  |  | 1113 |  |
| Местн. бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  |  |  | 59 |  |
| 24 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Городки, ул. Советская, 2а. | Всего |  |  |  |  | 1089 |  |  |
| Обл. бюджет |  |  |  |  | 1034 |  |  |
| Местн. бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  |  | 55 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 1 до ПК 2. | Всего |  |  | 729 |  |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  | 692 |  |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 50 до ПК-52). | Всего |  |  |  | 5337 |  |  |  |
| Обл. бюджет |  |  |  | 5070 |  |  |  |
| Местн. бюджет |  |  |  | 267 |  |  |  |
| Внебюдж. ист. |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 27 | Итого: | Всего | 12275 | 25209 | 6102 | 10359 | 3131 | 1172 | 2670 |
| Обл. бюджет | 11661 | 23945 | 5794 | 9838 | 2973 | 1113 | 2535 |
| Местн. бюджет | 614 | 1137 | 79 | 267 | 0 | 0 | 135 |
| Внебюдж. ист. | 0 | 127 | 229 | 254 | 158 | 59 | 0 |